DPDK 用户态数据面平台
项目计划书

Professional Planning Edition / 专业增强版

| 推荐项目代号 | dpdk-dataplane-platform |
| --- | --- |
| 文档定位 | 项目立项评审 + 执行路线 + 求职映射 |
| 适用方向 | 高性能数据面 / SmartNIC / DPU / 交换机软件 / 网络测试验证 |
| 建议周期 | 第一阶段 10 周；第二阶段视硬件与求职方向扩展 |
| 输出时间 | 2026-03-20 |

文档目的 把“是否值得做、做成什么样、怎么分阶段推进、最终如何支撑求职”一次性讲清楚，方便先评审范围，再决定开工。

# 1. 执行摘要

这份计划书建议把项目名称从偏实验性质的 “fastpath” 调整为更偏工程交付和平台化表述的 “dpdk-dataplane-platform”。这样既保留 DPDK 数据面核心定位，又避免名字过早把项目限定在单一“快路径 demo”层面，更适合后续向 SmartNIC、DPU、交换机软件、网络测试验证等岗位扩展。

项目目标不是复刻 sample app，而是在 10 周内完成一个“可跑、可测、可解释、可扩展”的 DPDK 用户态数据面项目：先实现 ARP / IPv4 / UDP 的收发、解析、重写与转发，再补齐多队列、多核、RSS、统计、LPM、ACL、NAT、抓包调试与回归脚本，并为 rte_flow / representor / transfer 规则预留扩展层。

一句话结论 主线做“用户态数据面平台”，而不是“功能碎片集合”；第一版聚焦软件路径，第二版再向硬件 offload 与虚拟交换方向延伸。

# 2. 背景、起点与为什么现在做

## 2.1 个人起点判断

你已经具备 DPDK 收报、重构、转发以及 ARP / IP / UDP 处理经验，同时还有 Linux 内核、网络栈和系统级调试背景。因此，本项目不再把重点放在“认识 DPDK 是什么”，而是放在“把 DPDK 作为工程底座，手撕一个面向岗位的完整项目”。

## 2.2 市场信号与方向判断

截至 2026 年 3 月，DPDK 官方文档主线仍持续更新，Release Notes 已列出 26.03 版本，Linux Getting Started Guide 仍将 Release Notes、Getting Started、Programmer’s Guide、API Reference、Sample Applications 作为推荐阅读顺序，说明 DPDK 仍是活跃、工程化、并且具备完整学习路径的数据面平台 [R1][R2]。

招聘侧的信号也很一致：岗位不再只要求“会一个 DPDK demo”，而是要求把 DPDK 与 Linux networking、C/C++、x86/ARM、虚拟化、SR-IOV、Switchdev、Open vSwitch、SmartNIC / DPU、性能工程和安全经验放在一起理解。Canonical 的 ToR Switch / SmartNIC / DPU 岗位就明确要求理解 Linux networking 从 kernel 到 user space，并把 DPDK、SR-IOV、x86/ARM/RISC-V、复杂 IP 网络和性能工程放在同一能力栈中 [R7]。

| 岗位画像 | 常见技术关键词 | 项目应该体现的能力 | 与你的匹配度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高性能数据面研发 | DPDK, C/C++, Linux, RSS, NUMA, L2/L3/L4, NAT, ACL | 主程序架构、并发模型、协议处理、性能定位 | 高 |
| SmartNIC / DPU / 交换机软件 | representor, rte_flow, SR-IOV, Switchdev, OVS, overlay | offload-ready 设计、虚拟化与转发表抽象 | 中高 |
| 网络测试验证 / 流量平台 | traffic generator, replay, automation, TRex/Ostinato, regression | 回放、校验、抓包、自动化与报表 | 中高 |
| 高速 NIC / 驱动协同 | SR-IOV, virtio, DPDK, eBPF, XDP, x86/ARM64 | 理解驱动边界、应用与硬件协同接口 | 中 |

# 3. 项目名称重构与定位

原名称中的 “fastpath” 容易让项目听起来像一个局部性能 demo，强调“包转得快”，但弱化了平台化、可扩展、可验证、可向 offload 演进等工程属性。对求职文档来说，这会限制项目外延。

| 候选名称 | 优点 | 潜在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| dpdk-fastpath-lab | 直观体现快路径 | 偏实验室与 demo 感，平台感不足 | 不推荐作为正式名 |
| dpdk-packet-processing-platform | 表达清晰，容易理解 | 名字较长，略偏功能描述 | 可用 |
| dpdk-dataplane-engineering-lab | 强调工程化与学习属性 | 仍带 lab，正式度一般 | 可作为内部学习分支 |
| dpdk-dataplane-platform | 专业、稳定、平台化，便于向 offload/virtual switch 扩展 | 抽象度略高，需要文档解释目标边界 | 推荐 |

推荐名称 正式项目名称采用 dpdk-dataplane-platform；中文可统一表述为“DPDK 用户态数据面平台项目”。这样名称既能覆盖当前软件路径实现，也能自然承接未来的 rte_flow / representor / SmartNIC / DPU 扩展。

# 4. 项目正式定义

## 4.1 项目愿景

构建一个基于 DPDK 的用户态数据面平台原型，围绕 ARP / IPv4 / UDP 处理建立清晰的工程骨架，并在此基础上逐步扩展并行模型、策略处理、调试能力和 offload-ready 接口，使其既是学习工程，也是求职项目。

## 4.2 第一阶段成功标准

能独立完成 EAL 初始化、端口枚举、mempool、mbuf、queue 与 lcore 主循环的搭建。

能对 ARP / IPv4 / UDP 做解析、基本合法性检查、报文重写与转发。

能支持多队列、多 worker、RSS、per-lcore 统计与基础性能实验。

能实现 LPM、ACL、简单 UDP NAT、session aging 等最小策略闭环。

能提供抓包/调试/回归脚本，并解释为什么某些调试功能不能常开。

能讲清楚后续如何衔接 rte_flow、representor 与 SmartNIC / DPU 场景。

## 4.3 第一阶段明确不做

不做完整 TCP 状态机与完整应用层代理。

不做完整 vSwitch / OVS 替代品。

不把精力放在自研 PMD 驱动。

不把强依赖特定硬件的 offload 适配塞进第一版主线。

# 5. 官方文档主线与项目学习主线如何对齐

Linux Getting Started Guide 给出的推荐阅读顺序非常适合作为本项目的学习主线：先看 Release Notes 与 Getting Started，建立环境与版本边界；再看 Programmer’s Guide 理解架构、构建和优化；随后用 API Reference 查具体接口；最后用 Sample Applications 验证思路 [R2]。

与此同时，Sample Applications 文档明确把这些 sample 描述为 “cookbook of DPDK features”，这意味着它们更适合作为“借鉴与验证单一特性”的参考，而不是项目终态 [R3]。因此，本计划的关键策略是：先借 sample 的结构理解 EAL、port、queue、mbuf、burst、RSS 等机制，再自己组织成独立的数据面平台。

| 官方文档/能力点 | 在项目中的落点 | 执行建议 |
| --- | --- | --- |
| Getting Started Guide | 环境、hugepage、绑定、testpmd、EAL 参数 | 第一周先踩通环境与命令行认知 |
| Programmer’s Guide | EAL、mempool、mbuf、ethdev、trace | 第二周开始边写边查 |
| API Reference / rte_ethdev | 端口初始化和生命周期 | 作为函数级查阅资料 |
| Sample Applications | 最小骨架、L2/L3 处理思路 | 只借鉴结构，不原样拼接 |
| Ethdev / representor / rte_flow | 第二阶段 offload-ready 设计 | 先做抽象，再做硬件细化 |
| pdump / dumpcap / trace | 调试与抓包链路 | 只在诊断时打开，避免污染性能基线 |

# 6. 技术路线总设计

项目的核心不是“做多少功能”，而是建立一条清晰的数据面工程链路：从 NIC/port 收包，到 queue 与 lcore 分配，到协议解析、策略处理、转发与统计，再到调试和回归。未来如果接入硬件能力，则在策略层之下增加 rte_flow / representor / transfer rule 对接即可，而不需要大幅推倒现有软件路径。

图 1  项目目标架构示意

## 6.1 模块分层建议

平台层：EAL 初始化、CPU/NUMA 感知、port/queue 初始化、worker 启动与绑核。

协议层：Ether、ARP、IPv4、UDP 解析，必要的 checksum 与头部改写工具。

数据面层：分类、动作执行、转发决策、统计、异常路径回收。

策略层：LPM、ACL、NAT、会话表、老化、配置加载。

可观测性层：stats、trace、抓包、实验记录、回归脚本。

扩展层：软件规则后端 + rte_flow / representor 预留抽象。

## 6.2 设计原则

主循环只做 fast-path 必需工作，复杂控制逻辑放到控制面或低频路径。

优先 per-lcore 设计，降低共享锁和跨核写竞争。

先把 software path 做对，再讨论 offload path。

默认把性能路径保持干净，trace / 抓包 / 详细日志按需打开。

面向可解释性设计，任何阶段都要求“代码 + 现象 + 原因”同时产出。

# 7. 推荐仓库结构

项目从第一天起就应该采用模块化目录，避免后续把 sample app 与真实业务逻辑混在一起。推荐结构如下：

dpdk-dataplane-platform/
├── app/fastpathd/                 # 主程序与主循环
├── lib/pkt/                       # Ether/ARP/IPv4/UDP 解析与改写
├── lib/flow/                      # LPM / ACL / NAT / session aging
├── lib/offload/                   # 软件规则后端 + rte_flow 抽象
├── lib/util/                      # 日志、时间、校验和、小工具
├── tools/replay/                  # 报文回放工具
├── tools/validator/               # 功能校验/统计工具
├── tests/scapy/                   # 用例生成与验证脚本
├── tests/regression/              # 回归脚本与基线
├── scripts/                       # 启动、绑卡、采集脚本
├── configs/                       # 路由/ACL/NAT 样例配置
└── docs/                          # 设计、实验、交付文档

# 8. 分阶段计划（建议 10 周）

图 2  第一阶段 10 周路线图

| 阶段 | 周期 | 核心目标 | 关键输出 | 是否必须完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | W1 | 环境与文档路线打底 | ENV 文档、bind 脚本、testpmd 实验记录 | 是 |
| 阶段 2 | W2 | 最小 DPDK 应用骨架 | main/port/loop/stats 初版 | 是 |
| 阶段 3 | W3-W4 | ARP / IPv4 / UDP 解析与重写 | pkt 库、ARP responder、UDP rewrite demo | 是 |
| 阶段 4 | W5 | 多队列、多核、RSS | worker 模型、per-lcore stats、性能基线 | 是 |
| 阶段 5 | W6-W7 | LPM / ACL / NAT / aging | flow 库、配置样例、命中统计 | 是 |
| 阶段 6 | W8 | 抓包、trace、调试链路 | pdump/dumpcap 集成说明、debug 文档 | 建议完成 |
| 阶段 7 | W9 | offload-ready 设计 | offload.h、软件后端、rte_flow 骨架 | 建议完成 |
| 阶段 8 | W10 | 回归与求职交付 | README、报告、讲稿、简历描述 | 是 |

## 8.1 阶段 1：环境与 testpmd（W1）

目标：建立对 hugepage、绑定、EAL 参数、testpmd 转发模式的直觉，不急着写业务逻辑。

任务：完成 DPDK 版本选择、环境记录、网卡绑定脚本、testpmd 启动命令集合、不同 forwarding mode 现象记录。

验收：能解释端口、queue、portmask/EAL 参数的基本关系；能跑通至少 3 组 testpmd 实验。

## 8.2 阶段 2：最小应用骨架（W2）

目标：自己写出可启动、可收发、可退出的 DPDK 程序，不依赖 testpmd。

任务：完成 rte_eal_init、端口枚举、mempool 创建、rx/tx queue setup、dev_start、单核 burst loop、错误清理。

验收：程序能原样转发或单端口收发，并输出基本统计。

## 8.3 阶段 3：协议处理（W3-W4）

目标：让项目从“只会搬包”升级为“理解并改写包”。

任务：完成 Ethernet type 分类、ARP request/reply、IPv4 头解析、UDP 头解析、合法性检查、checksum 更新和转发改写。

验收：抓包能证明 ARP/IPv4/UDP 重写结果正确；对异常包有合理丢弃与计数。

## 8.4 阶段 4：并行模型（W5）

目标：建立 queue 与 lcore 的对应关系，形成第一版性能基线。

任务：配置多队列、RSS、core 绑定、per-lcore stats；对 64B 与 512B 报文做初步吞吐实验。

验收：能解释不同 burst、不同 worker 数对结果的影响。

## 8.5 阶段 5：数据面策略（W6-W7）

目标：做出“像产品原型”的数据面，而不是简单收发器。

任务：实现最小路由表、ACL、UDP NAT、session aging、配置文件加载与规则命中统计。

验收：能展示路由、ACL、NAT 的正确性和统计。

## 8.6 阶段 6：调试与回归（W8-W10）

目标：让项目进入“可验证、可交付”的状态。

任务：引入抓包/trace、整理异常路径、补 replay/validator 与 regression、完成 README 与面试讲稿。

验收：新增回归脚本后，修改代码不会失去验证依据。

# 9. 为什么要单列“调试与可观测性”

很多 DPDK 学习项目在“转发成功”后就停止了，但企业更看重的是你是否能定位异常、解释性能、控制调试开销。DPDK Trace Library 文档强调 tracepoint 可以用于 control path 与 fast path，典型 trace 开销约 20 cycles，并支持运行时启停与文件导出 [R5]。这很适合把关键事件做成按需打开的观测能力，而不是把 debug log 长期开在主循环里。

Packet Capture Framework 文档也很有代表性：它明确说明抓包框架由 librte_pdump 与 librte_pcapng 构成，可与 testpmd/dumpcap 一类工具协同使用，但需要 primary 应用初始化 packet capture 框架；其设计目的更偏监控与调试，而不是常驻数据面 [R6]。这意味着你的项目计划里必须把“抓包用于定位，而非默认常开”明确写出来。

工程建议 第一阶段就把 stats、trace、抓包接口设计进去，但默认关闭；只有在功能排错、规则核对或实验采样时开启。这会让你的项目在简历与面试中更像真实系统，而不是教学 demo。

# 10. 岗位映射与能力矩阵

| 能力项 | 项目落点 | 对半导体/电子岗位价值 | 对网络设备岗位价值 | 建议投入级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAL / mempool / mbuf / ethdev | 主程序与初始化骨架 | 高 | 高 | 必须打穿 |
| ARP / IPv4 / UDP 解析与重写 | 协议处理库 | 高 | 高 | 必须打穿 |
| 多队列 / RSS / NUMA / 绑核 | worker 模型与实验 | 高 | 高 | 必须打穿 |
| LPM / ACL / NAT / session aging | 策略面与数据面联动 | 中高 | 高 | 强烈建议 |
| trace / pdump / debug / report | 可观测性与交付 | 中高 | 中高 | 强烈建议 |
| rte_flow / representor / transfer | 第二阶段 offload-ready | 高 | 中高 | 预留接口 |
| SR-IOV / virtio / SmartNIC / DPU | 第二阶段扩展文档 | 高 | 中 | 按求职方向投入 |
| replay / validator / regression | 测试工具与脚本 | 中高 | 中高 | 建议完成 |

# 11. 风险清单与控制策略

| 风险 | 表现 | 影响 | 控制策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目范围过大 | 什么都想做，导致主线变慢 | 中高 | 第一阶段只盯 ARP/IPv4/UDP、多核、ACL/NAT、统计与回归 |
| 过早追高级特性 | 还没吃透 mbuf/queue 就去做 representor/offload | 高 | 强制 software path 先完整，第二阶段再深化 offload |
| 只有功能没有解释 | 能跑但讲不清性能差异 | 高 | 每周固定输出“代码 + 现象 + 原因”三件套 |
| 项目沦为 sample 拼接 | 代码组织混乱，难以维护 | 中高 | 从第一天按模块结构写，不直接复制 sample 作为最终实现 |
| 无测试闭环 | 后续改动容易回退 | 高 | 至少完成 replay/validator 与 regression 初版 |

# 12. 交付定义与验收标准

## 12.1 代码交付

主程序 fastpathd（或后续重命名后的 dataplane daemon）。

协议处理库、策略库、offload 抽象骨架。

启动脚本、绑卡脚本、统计采集脚本。

至少一个 replay/validator 工具。

## 12.2 文档交付

README：项目定位、依赖、编译、运行、目录、已知问题。

design.md：架构、模块职责、主循环时序。

benchmark.md：性能基线、实验说明、结果解释。

offload-design.md：未来如何对接 rte_flow / representor。

interview-notes.md：如何在面试中讲这套项目。

## 12.3 验收维度

| 维度 | 至少满足的标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | ARP/IPv4/UDP 收发、重写、转发正确 | 抓包 + 回放验证 |
| 并行 | 多队列、多 worker、RSS 生效 | stats + 实验记录 |
| 策略 | LPM/ACL/NAT 基础正确 | 配置样例 + 用例验证 |
| 可观测性 | stats/trace/抓包至少一种可用 | 日志/pcap/trace 文件 |
| 工程性 | 目录、脚本、文档清晰可复现 | 冷启动复现实验 |
| 求职价值 | 能清楚讲设计与优化路径 | 简历条目 + 讲稿 |

# 13. 简历与面试包装建议

项目真正的价值不在于“写过 DPDK”，而在于你能把它讲成一个系统工程：为什么要从 software path 开始、为什么要把 queue 和 lcore 绑定、为什么统计与抓包不能常开、如何把策略抽象为软件规则与未来的硬件规则、如果给你 SmartNIC/representor 环境下一步怎么扩。

## 13.1 可直接沉淀的简历表述

自研基于 DPDK 的用户态数据面平台，完成 ARP / IPv4 / UDP 报文解析、重写与转发。

设计并实现多队列 RSS、多核 worker 与 per-lcore 统计体系，建立数据面性能基线。

实现 LPM、ACL、UDP NAT、session aging 与配置化规则加载，形成最小策略闭环。

补充 trace / 抓包 / 回放 / 回归脚本，提升功能验证与问题定位能力。

为 rte_flow / representor / SmartNIC / DPU 扩展预留抽象接口。

## 13.2 面试里要重点准备的五个问题

EAL、mempool、mbuf、ethdev、queue、lcore 之间的关系是什么？

为什么你的并行模型这样设计，为什么不直接全局共享？

为什么抓包、trace、详细日志不能长期常开？

NAT / ACL / 路由放在一起时，你如何组织数据结构与时序？

如果后续接 rte_flow / representor / SmartNIC，你准备怎么拆层？

# 14. 决策建议

如果你现在的目标是：在较短周期内做出一个既能真正提升 DPDK 能力、又能显著增强求职说服力的项目，那么建议直接采纳本计划。核心原因有三点：

它与当前招聘侧的真实要求高度一致：Linux networking、C/C++、DPDK、性能工程、SR-IOV / SmartNIC / DPU、测试验证往往是组合出现，而不是单点出现 [R7][R8][R9]。

它最大化复用了你已有的 ARP/IP/UDP 与系统级经验，不会把时间浪费在纯入门阶段。

它通过“软件路径主线 + offload-ready 预留 + 回归验证工具”的结构，把学习项目做成了可以对外展示的工程项目。

推荐决策 采用正式名称 dpdk-dataplane-platform，按第一阶段 10 周推进；先把软件路径做完整、把验证链路建起来，再决定是否进入第二阶段的硬件 offload / SmartNIC / DPU 深化。

# 15. 参考依据（供后续继续细化时使用）

[R1] DPDK Release Notes。官方发布线已列出 26.03 版本，表明 DPDK 仍在持续演进，可作为版本与能力边界的官方依据。

[R2] DPDK Linux Getting Started Guide / Documentation Roadmap。官方推荐了从 Release Notes、Getting Started、Programmer’s Guide 到 Sample Applications 的阅读顺序，可直接作为学习路线骨架。

[R3] DPDK Sample Applications User Guide。明确把 sample app 定位为 “cookbook of DPDK features”，适合借鉴而不是直接当项目终态。

[R4] DPDK Ethdev / Switch Representation within DPDK Applications。说明 representor 是额外的虚拟 ethdev 实例，适合为第二阶段 offload-ready 设计提供概念基础。

[R5] DPDK Trace Library。说明 tracepoint 可用于 control path 与 fast path，支持低开销、运行时启停与导出。

[R6] DPDK Packet Capture Framework。说明 pdump / pcapng / dumpcap 的定位是抓包与调试，并提醒应用需要显式初始化抓包框架。

[R7] Canonical: Open Source Networking Software Engineer - ToR Switch / SmartNIC / DPU。显示 Linux networking、DPDK、SR-IOV、x86/ARM、复杂 IP 网络与性能工程在同一岗位画像内。

[R8] Broadcom: Network Drivers for High Speed Ethernet NIC。岗位摘要直接把 SR-IOV / virtio 与 DPDK、eBPF、XDP 放在一起。

[R9] Marvell: Software Engineer (L1/L2/L3, C, Linux, DPDK, Switch) 与 Network Platform Development Engineer。反映半导体/交换机方向对 DPDK、路由、隧道、Overlay、Linux Kernel 的组合需求。